Assistance technique pour l’étude de faisabilité, des études d’avant-projet sommaire, d’avant-projet détaillé et de l’élaboration des dossiers d’appel d’offres du Programme de Développement de la Zone Agro-industrielle et Portuaire de Maradi (PROZAP-MARADI)

Code SAP : G-NE-K00-STY-001

Plan de Gestion Environnementale & Sociale

(PGES)

Appendice de l’Accord juridique

Considérations Générales

- La République du Niger, en qualité d’Emprunteur/Client, prévoit de mettre en œuvre le projet d’Assistance technique pour l’étude de faisabilité, des études d’avant-projet sommaire, d’avant-projet détaillé et de l’élaboration des dossiers d’appel d’offres du Programme de Développement de la Zone Agro-industrielle et Portuaire de Maradi (PROZAP-MARADI) (ci-après dénommé « le Projet »). La Banque a accepté de fournir le financement, l'appui et le suivi de la mise en œuvre du projet.

- La République du Niger mettra en œuvre les mesures et actions de ce Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) afin de garantir que le Projet réponde à toutes les exigences des Sauvegardes Opérationnelles (SO) environnementales et sociales de la Banque et aux exigences des politiques et législations nationales du pays hôte.

- Lorsque le PGES fait référence à des plans spécifiques, qu’ils soient déjà préparés ou à élaborer, l’Emprunteur/Client est tenu de respecter l’ensemble des dispositions obligatoires de ces plans.

- Le tableau ci-dessous présente les principales actions et mesures environnementales et sociales requises dans le cadre du projet, en précisant :

- le fondement de l’exigence (cadre réglementaire national et/ou Sauvegardes Opérationnelles de la Banque) ;

- les échéances de mise en œuvre ;

- les indicateurs de performance permettant de vérifier leur réalisation effective.

La République du Niger à travers le Ministère de l’Économie et des Finances  est responsable du respect de toutes les exigences du présent PGES, même lorsque la mise en œuvre de mesures et d’actions spécifiques est effectuée par d’autres entités différentes de l’Unité de Gestion du Projet (UGP)

- La mise en œuvre des mesures et actions énoncées dans le présent PGES fera l’objet d’un suivi et d’un rapport à la Banque par la République du Niger, tel que requis par le PGES et les conditions de l’accord juridique, et la Banque suivra et évaluera les progrès et la réalisation des mesures et des actions tout au long de la mise en œuvre du Projet..

- Comme convenu entre la Banque et la République du Niger, ce PGES peut être révisé en cas de nécessité au cours de la mise en œuvre du Projet, afin de refléter la gestion adaptative des risques liés aux changements apportés au projet, à des circonstances imprévues ou en réponse à l’évaluation de la performance du projet menée dans le cadre du PGES lui-même. Dans de telles circonstances, la République du Niger proposera et conviendra des modifications avec la Banque, puis mettra à jour le PGES pour refléter ces changements.

| Actions importantes pour gérer les risques et les impacts E&S du projet |  | Fondement de l’exigence | Indicateur clé de performance | Echéance de mise en œuvre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rapport périodique sur la mise en œuvre des mesures E&S à la Banque |  | PES de la Banque et SO1 | Rapports annuels validés, soumis dans les délais, sans observations majeures | 01 mois au plus tard après la fin de la période |
| 1 | Recrutement de spécialistes E et S au sein de l’Unité de Gestion du Projet | EIES, SO1 | Spécialiste E&S, chevronné dans l’UGP Note de prise de service | Avant sa mise en vigueur |
| 2 | Mise en place du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) du projet et information au public | SO1, SO10 et exigences nationales | N/A | N/A |
| 3 | Paiement des compensations et réinstallation des personnes affectées | SO5 | N/A | N/A |
| 4 | Intégration de mesures ESST spécifiques de site dans les DAO | SO1 et exigences nationales | N/A | N/A |
| 5 | Soumission du PGES-Chantier (PGES-C) sur les activités à haut-risque de l’entrepreneur à la revue de la Banque | PES de la Banque et SO1 | N/A | N/A |
| 6 | Mise en place du Mécanisme de Gestion des Plaintes de l’entrepreneur (MGP) et information des travailleurs | SO1, SO2, SO10 et Politique de diffusion et d’accès à l’information de la Banque | N/A | N/A |
| 7 | Obtention des permis nationaux avant le début des activités assujetties à autorisations préalables (excavations, abattage d’arbres, travail en hauteur, travail en espaces clos, etc.) | SO1, SO2 et législation nationale du travail | N/A | N/A |
| 8 | Préparation, approbation et publication de documents E&S spécifiques pendant la mise en œuvre du projet, y compris la revue préalable par la Banque des TDRs pour les activités de catégorie 1 | PES de la Banque, SO1 et règlementation nationale | Tous les instruments requis pour des investissements/ aménagements retenus, dont (i) 01 EIES, 01 PAR et 01 PGMD pour les travaux de viabilisation et d’aménagement du Parc Agroindustriel et de construction du port sec ; (ii) 01 EIES et 01 PAR pour les travaux d’extension des périmètres irrigués de Djiratawa 1 et 2, ainsi que les travaux de construction du centre d’agrégation et de services (CAS) et des routes/pistes de desserte/d’accès y relatifs ; (iii) 01 EIES et 01 PAR pour les travaux d’extension du périmètre irrigué de Djambali, ainsi que les travaux de réhabilitation/ construction des routes/pistes de desserte/d’accès y relatifs ; (iv) 01 PGP/PGV pour l’ensemble de la Composante 1 : Développement des filières agricoles résiliente ; (v) 01 P3P, incluant un MGP pour l’ensemble du Programme ; (vi) 01 PGES annexe à l’accord de financement (PGES-AF) pour l’ensemble du Programme d’investissement retenu. | Avant la mission d’évaluation et au moins 120 jours avant la date de passage du projet d’investissement au Conseil d’Administration |
| 9 | Mobilisation des parties prenantes concernées de chaque activité E&S spécifique pertinente | SO1, SO10, Politique de diffusion et d’accès à l’information | Rapports ou comptes rendus des séances de mobilisation des parties prenantes | Lors de la soumission des documents E&S spécifiques à la Banque pendant la mise en œuvre du projet |
| 10 | Mise en place du mécanisme de préparation et de rispotes aux urgences | SO1 et SO4, règlementation nationale sur la gestion des catastrophes et protection civile | N/A | N/A |
| 11 | Traitement approprié et rapide des plaintes | PES de la Banque et SO1 | N/A | N/A |
| 12 | Notification aux riverains ou alerte aux populations exposées en aval | PES de la Banque et SO1, Traité/Convention international ratifié pertinent | N/A | N/A |
| 13 | Renforcement des capacités des principaux responsables de la mise en œuvre du projet | SO1 | N/A | N/A |
| 14 | Mise en œuvre du SGES/PAES | SO1 et SO9, exigences nationales | N/A | N/A |
| 14.1 | Approbation de toute procédure de gestion E&S requise | Idem | N/A | N/A |
| 14.2 | Mise en place de la fonction (Unité) E&S | idem | N/A | N/A |
| 14.3 | Renforcement des capacités de la fonction (Unité) E&S | idem | N/A | N/A |
| 14.4 | Traitement de la chaîne de valeur de la due diligence E&S | idem | N/A | N/A |
| 15 | Suspendre les travaux en cas de risques ou accidents ESST, notifier immédiatement la Banque, puis ne reprendre les travaux qu’après avis de la Banque. | PES de la Banque et SO1 | N/A | N/A |
| 16 | Préparer l’analyse des causes profondes (ACP) de tout accident ESST fatal, et mettre en œuvre le Plan d’actions Correctives (PAC). | PES de la Banque et SO1 | N/A | N/A |
| 17 | Diffusion au public des rapports E&S du projet | SO1, SO10 et Politique de diffusion et d’accès à l’information | Preuves de la divulgation desdits rapports E&S publiés (lien internet, médias, etc.) | Durant la mise en oeuvre |

Le PGES fait référence à tous les risques/impacts et mesures E&S, tels qu’approuvés dans tous les documents E&S publiés et convenus entre la Banque et l’Emprunteur. Pour les projets impliquant plusieurs sous-projets identifiés, préparés et mis en œuvre au cours du projet, l'Emprunteur devra démontrer à la Banque, avant l'évaluation du projet, en préparant la documentation E&S d'un échantillon de sous-projets, qu'il a la capacité de réaliser une évaluation environnementale et sociale appropriée des sous-projets, de préparer et de mettre en œuvre ces sous-projets conformément aux lois nationales et aux SO. (Section III.2.3 PES de la Banque et section D de la SO1).

Veuillez ajouter toute action clé pertinente et/ou indiquer "Non applicable" dans la troisième colonne ("Fondement de l'exigence") pour les actions qui ne sont pas applicables au projet.

S’applique aux opérations non-souveraines et les projets du secteur public mis en œuvre par des Agences/Institutions autonomes permanentes.